jose felix ibañez romero

joseffelixx@hotmail.com

Adaptación y Fortalecimiento de la Aplicación “Siembra App”

Integración del Enfoque de Género y Módulos para la Prevención y Atención de las Violencias Basadas en Género (VBG)

Descripción breve

La presente propuesta técnica y económica tiene como finalidad adaptar y fortalecer la aplicación móvil SiembraApp, integrando módulos orientados a la prevención, atención y seguimiento de las Violencias Basadas en Género (VBG) en los Montes de María.

El proyecto incorpora un enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad, promoviendo el acceso oportuno a rutas institucionales de atención, herramientas de autoprotección comunitaria y mecanismos tecnológicos de apoyo para mujeres rurales y funcionarios públicos.

La implementación se desarrollará en un periodo de 15 días, garantizando sostenibilidad técnica y pertinencia territorial.

Contenido del documento

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	2

1. Contexto y justificación	2

2. Objetivo de la propuesta	2

2.1 Actividades	2

3. Alcance de la propuesta	3

4. Componentes y actividades	3

4.1 Integración del enfoque de género y autonomía económica	3

4.2 Módulo de prevención y atención de Violencias Basadas en Género (VBG)	4

4.3 Herramientas TIC para funcionarios públicos	8

4.4 Botón de pánico y red autoprotectora	9

5. Metodología de trabajo (PROPUESTA)	9

6. Cronograma estimado (detallado)	10

7. Presupuesto y plan de pagos	11

8. Indicadores de resultado	11

9. Resultados esperados	11

10. Desglose	12

# PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Presentación del proponente

José Félix Ibáñez Romero - Ingeniero de Sistemas

Profesional en Ingeniería de Sistemas con experiencia en análisis, diseño e implementación de soluciones tecnológicas orientadas al fortalecimiento organizacional y comunitario. Especializado en desarrollo y adaptación de aplicaciones bajo estándares web y móviles, estructuración de módulos funcionales y optimización de herramientas digitales para entornos institucionales y territoriales.

Experiencia en formulación de propuestas técnicas, integración de enfoques diferenciales en soluciones TIC y acompañamiento en procesos de validación comunitaria e institucional.

Proyecto: PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DDHH Y LA CULTURA DE PAZ PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO EN LOS MONTES DE MARÍA (COLOMBIA), FASE II.

Componente del proyecto: Resultado R2 – Diseño e implementación de una aplicación móvil (App) para prevención y atención de las Violencias Basadas en Género (VBG).

Monto total de la propuesta: $10.515.000 COP

## 1. Contexto y justificación

En el marco del fortalecimiento de capacidades comunitarias y la promoción de mecanismos de autoprotección y cuidado mutuo frente a las Violencias Basadas en Género (VBG), se propone la adecuación y ampliación funcional de la aplicación denominada SiembraApp móvil, (ya implementada y funcionando), integrando un enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad.

La propuesta responde a la necesidad de articular herramientas tecnológicas accesibles para mujeres rurales — especialmente integrantes de la Red de Mujeres Rurales del Norte de Bolívar (RMRNB) — y para funcionarios públicos responsables de la atención, seguimiento y reporte de casos de VBG en los municipios de María La Baja, Mahates y San Juan Nepomuceno.

## 2. Objetivo de la propuesta

Diseñar, adaptar e implementar módulos funcionales dentro de la aplicación SiembraApp móvil, orientados a la prevención, atención y seguimiento de las Violencias Basadas en Género, promoviendo la autonomía económica de las mujeres rurales y el acceso a rutas de atención oportunas, mediante el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

## 2.1 Actividades

Actividades:

- Integrar en la aplicación SiembraApp móvil un módulo orientado al enfoque de género y la autonomía económica de las mujeres rurales.

- Taller de presentación de la aplicación con la Red de Mujeres Rurales del Norte de Bolívar.

- Adaptar la aplicación SiembraApp móvil para difundir información y herramientas para prevenir, afrontar y atender casos de VBG.

- Identificar, presentar y realizar pedagogía sobre herramientas TIC para la atención de VBG dirigidas a funcionarios públicos.

- Implementación de un botón de pánico dentro de la aplicación.

## 3. Alcance de la propuesta

La propuesta contempla la integración de nuevos módulos y funcionalidades en la aplicación existente SiembraApp móvil, desarrollados bajo estándares web y móviles (HTML5, CSS3 JavaScript, Android etc., compatibles con la arquitectura actual de la App), garantizando accesibilidad, facilidad de uso y sostenibilidad técnica.

Se prioriza el uso de interfaces claras, lenguaje inclusivo y contenidos adaptados al contexto rural de los Montes de María.

## 4. Componentes y actividades

### 4.1 Integración del enfoque de género y autonomía económica

Actividad: Integrar en la aplicación SiembraApp móvil un módulo orientado al enfoque de género y la autonomía económica de las mujeres rurales.

Descripción:

- Creación de secciones específicas para visibilizar y promover iniciativas productivas de mujeres rurales (artesanas, confeccionistas y productoras de alimentos), creación de una sección dedicada a la conexión entre mujeres dentro de la App donde se puedan conocer entre si (filtrar el registro por sexo y crear grupo dentro del sistema).

- Inclusión de contenidos pedagógicos sobre derechos económicos, liderazgo y asociatividad (didáctico).

- Diseño de fichas informativas para productos y procesos productivos (patios productivos, productos transformados etc.).

Subactividad 1.1: Taller de presentación de la aplicación con la Red de Mujeres Rurales del Norte de Bolívar.

- Socialización de la App y sus funcionalidades.

- Orientación práctica sobre el uso de la herramienta.

- Recopilación de retroalimentación para ajustes funcionales de ser necesario.

(Sujeto a consideración dentro de las etapas del proyecto en general).

### 4.2 Módulo de prevención y atención de Violencias Basadas en Género (VBG)

Actividad: Adaptar la aplicación SiembraApp móvil para difundir información y herramientas para prevenir, afrontar y atender casos de VBG.

Líneas nacionales y rutas oficiales (Colombia)

Estas NO se desarrollan, se integran:

- Línea 155 – Orientación a mujeres víctimas de violencia

- Línea 122 – Fiscalía General de la Nación

- Línea 141 – ICBF (cuando hay niñas, niños o adolescentes)

- Emergencias 123

Cómo integrarlo en SiembraApp

- Botones de “Llamada directa”

- Sección “Rutas de atención” por municipio

- Tarjetas informativas con pasos claros

Esto cumple totalmente el estándar de “rutas de atención”.

Rutas territoriales

- Comisarías de Familia

- Defensoría del Pueblo

- Personerías municipales

- Hospitales / ESE locales

- Centros de Escucha del proyecto

Nota: con esto garantizamos que tengamos todo en un solo lugar y con fácil acceso gracias a la capacidad que tiene la App de conectar con personas del campo.

Cómo integrarlo

- Listados por municipio (María La Baja, Mahates, San Juan Nepomuceno)

- Fichas con:

  - Qué hacen

  - Cuando acudir

  - Teléfono

  - Dirección

¿Qué son las “rutas territoriales” en la App? Las rutas territoriales son los lugares reales a donde una mujer puede acudir cuando vive una situación de violencia. No son cosas digitales nuevas, ya existen en el territorio. Por ejemplo: - Comisaría de Familia → medidas de protección - Defensoría del Pueblo → orientación y defensa de derechos - Personería municipal → acompañamiento legal - Hospital / ESE → atención en salud - Centros de Escucha → apoyo psicosocial La App no reemplaza estas instituciones. La App ayuda a encontrarlas y entender cuándo usarlas. Nota: se guardará un registro de cada comunicación de forma local con estos entes territoriales con el fin de poder establecer un control de comunicaciones que después pueda ser compartido a través de WhatsApp y poder hacer análisis sobre comunicaciones. Entonces, ¿qué hace exactamente la App? La App organiza la información para que cualquier mujer pueda responder tres preguntas clave: - ¿A dónde voy? - ¿Para qué sirve cada lugar? - ¿Cómo contacto rápido? Eso es lo que significa “gestión de información estructurada”. ¿Cómo se ve eso dentro de la App? (ejemplo práctico) Paso 1: Selección por municipio La mujer entra y elige: - María La Baja - Mahates - San Juan Nepomuceno Paso 2: Lista clara de opciones Le aparece algo así: Rutas de atención – María La Baja - Comisaría de Familia - Hospital local - Personería municipal - Centro de Escucha Paso 3: Ficha sencilla por cada institución Al tocar una opción, ve una ficha con información clara: Comisaría de Familia – María La Baja - ¿Qué hacen? Atienden casos de violencia intrafamiliar y dictan medidas de protección. - ¿Cuándo acudir? Cuando hay maltrato físico, psicológico, económico o amenazas. - Teléfono: Llamar - Dirección: Ver dirección Todo eso se hace con: - Texto (FrontEnd visualmente atractivo y entendible) - Botones de llamada (botones de acción directos) - Información ordenada (estructurada) ¿Por qué esto es importante para el proyecto? Porque: - Reduce la desinformación - Evita la revictimización - Facilita decisiones rápidas - Fortalece la autoprotección comunitaria - Cumple con el Resultado R2 sin inventar sistemas nuevos Y, además: - Funciona sin internet constante (si la Info está cargada) - Es entendible para mujeres rurales - Es defendible ante cooperación y entidades públicas

Gestión de información estructurada.

Herramientas para AUTOPROTECCIÓN y CUIDADO MUTUO (Resultado R2)

Botón de pánico (versión viable con bajo presupuesto)

Opciones reales:

- Botón que:

  - Llama al 123

  - Llama a un contacto de confianza

  - Abre WhatsApp con mensaje predefinido

Ejemplo de mensaje automático

“Estoy en riesgo. Por favor ayúdame. Activa la ruta de atención.”

Totalmente defendible técnicamente durante el desarrollo de la solución.

Descripción:

- Diseño de un módulo informativo con enfoque pedagógico que incluya:

  - Tipos de VBG.

  - Señales de alerta.

  - Derechos de las mujeres sobrevivientes (resilientes).

- Integración de rutas de atención locales, departamentales y nacionales.

- Acceso rápido a información de Centros de Escucha vinculados al proyecto (si es posible).

Red autoprotectora comunitaria

Herramienta social.

Qué es

- Lista de contactos comunitarios (lideresas, JAC, enlaces de la Red)

- Instrucciones claras de activación

Cómo integrarlo

- Sección “Red de apoyo”

- Botones de llamada / WhatsApp

- Protocolos simples de actuación

Esto suma muchísimo al Resultado R2.

Herramientas EXISTENTES para funcionarios públicos (4.3)

Formularios digitales

Se pueden usar herramientas ya probadas:

- Google Forms

- KoboToolbox (MUY BIEN visto en cooperación)

- Microsoft Forms

Para qué

- Registro básico de casos

- Seguimiento

- Reportes automáticos

Cómo integrarlo

- Enlace embebido dentro de Siembra

- Acceso con rol “funcionario”

Bajo costo
Alta trazabilidad

Plantillas de informes

- Descargables en PDF o Word

- Formatos estandarizados:

  - Registro

  - Seguimiento

  - Cierre de caso

Esto responde directamente a la necesidad institucional.

Herramientas pedagógicas ya existentes (prevención)

Material educativo validado

Se puede integrar contenido de:

- ONU Mujeres

- Ministerio de Salud

- Defensoría del Pueblo

Tipo de contenidos

- ¿Qué es la VBG?

- Tipos de violencia

- Qué hacer / qué no hacer

- Derechos de las mujeres

Cómo integrarlo

- Infografías

- PDFs ligeros (compatibles)

- Carruseles informativos integrados con el sistema ya existente.

Herramientas para AUTONOMÍA ECONÓMICA (enfoque de género)

Catálogo productivo simple

No es e-commerce robusto.

Qué sí es

- Vitrina comunitaria:

  - Artesanías

  - Confección

  - Alimentos transformados

Cómo integrarlo

- Fichas integradas a SiembraApp móvil:

  - Producto

  - Quién lo produce

  - Contacto

Esto conecta VBG + autonomía económica, clave para financiadores.

Esto a través de la carga de productos a través de formularios para luego aprobarlos y publicarlos en el sistema.

Enfoque de rutas territoriales: La aplicación no crea nuevas rutas de atención, sino que organiza, sistematiza y presenta de manera clara y accesible las rutas institucionales ya existentes en cada municipio (Comisarías de Familia, Personerías, Defensoría del Pueblo, sector salud, líneas nacionales y Centros de Escucha). Estas rutas se estructuran por territorio y tipo de atención, permitiendo que las mujeres identifiquen rápidamente a dónde acudir, para qué sirve cada instancia y cómo contactarla, reduciendo barreras de acceso, tiempos de respuesta y riesgos de revictimización.

- Acceso rápido a información de Centros de Escucha vinculados al proyecto.

### 4.3 Herramientas TIC para funcionarios públicos

Actividad: Identificar, presentar y realizar pedagogía sobre herramientas TIC para la atención de VBG dirigidas a funcionarios públicos.

Descripción:

- Diseño de un módulo de uso institucional para:

- Registro básico de casos.

- Seguimiento de atenciones.

- Generación de reportes e informes de gestión.

Nota: Tomados de los reportes a través de los formularios digitales.

- Elaboración de guías de uso y material pedagógico digital.

- Socialización de las herramientas con funcionarios responsables.

### 4.4 Botón de pánico y red autoprotectora

Actividad: Implementación de un botón de pánico dentro de la aplicación.

Descripción:

- Desarrollo de un botón de emergencia de acceso rápido.

- Enlace directo a llamadas de emergencia.

- Activación de notificaciones a una red autoprotectora previamente definida.

- Integración con rutas de atención y primeros auxilios.

Ver sección Gestión de información estructurada.

Reestructuración - 18 de febrero de 2026

## 5. Metodología de trabajo (PROPUESTA)

La implementación se desarrollará durante un periodo de quince (15) días calendario, mediante una metodología ágil, intensiva y participativa, estructurada en cuatro momentos operativos:

Momento 1 – Diagnóstico técnico y planificación (Días 1–2):

- Revisión técnica de la arquitectura actual de la App Siembra.

- Ajuste y validación final de requerimientos funcionales.

- Definición detallada de estructura de módulos y flujos de navegación.

- Planificación operativa del sprint de desarrollo.

Momento 2 – Desarrollo e integración funcional (Días 3–10):

- Implementación del módulo de enfoque de género y autonomía económica.

- Desarrollo del módulo de prevención y atención de VBG con integración de rutas territoriales.

- Implementación del botón de pánico y enlaces de emergencia.

- Desarrollo del módulo básico para funcionarios (registro y seguimiento).

- Pruebas técnicas parciales por componente.

Momento 3 – Integración, validación y ajustes (Días 11–13):

- Integración general de todos los módulos.

- Pruebas funcionales completas.

- Validación comunitaria con la Red de Mujeres Rurales del Norte de Bolívar.

- Ajustes técnicos derivados de la retroalimentación.

Momento 4 – Documentación, socialización y entrega (Días 14–15):

- Elaboración de documentación técnica y manuales de usuario.

- Socialización institucional con funcionarios públicos.

- Entrega formal de productos digitales y suscripción del acta de recibido a satisfacción.

Esta metodología garantiza ejecución intensiva, coherencia técnica, validación territorial y entrega oportuna dentro del plazo establecido de 15 días.

## 6. Cronograma estimado (detallado)

El cronograma se estructura en 8 semanas, organizando actividades técnicas, comunitarias e institucionales de manera progresiva:

| Semana | Actividad principal |
| --- | --- |
| 1-2 | Revisión técnica de la arquitectura actual. Ajuste de requerimientos funcionales y planificación operativa. |
| 3-4 | Diseño de interfaces (UI/UX) y estructuración de contenidos pedagógicos sobre enfoque de género. |
| 5-6 | Desarrollo del módulo de enfoque de género y autonomía económica. |
| 7-8 | Desarrollo del módulo de prevención y atención de VBG. |
| 9 | Integración de rutas territoriales y enlaces institucionales. |
| 10 | Implementación del botón de pánico y red autoprotectora. |
| 11-12 | Desarrollo del módulo básico para funcionarios (registro y seguimiento). |
| 13 | Pruebas funcionales integrales y corrección de errores. |
| 14 | Documentación técnica final y ajustes derivados de validación. |
| 15 | Socialización institucional y entrega formal con acta de recibido a satisfacción. |

Duración total estimada: 15 días calendario contados a partir de la firma de la ODS.

(Nota: Sujeto a cambios según tiempos administrativos y contratiempos).

Reestructuración - 18 de febrero de 2026

## 7. Presupuesto y plan de pagos

Entidad contratante: FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN – NIT 900.273.656-7

Plazo de ejecución: 8 semanas (2 meses) contados a partir de la firma de la ODS.

Monto total: $10.515.000 COP

Plan de pagos propuesto

El pago se realizará en modalidad de pago único contra entrega final, previa presentación de los productos establecidos en el cronograma y la suscripción del acta de recibido a satisfacción.

Pago único – 100% ($10.515.000 COP)

Contra entrega de todos los módulos implementados, documentación técnica, código fuente ajustado y acta de recibido firmada.

FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN – NIT 900.273.656-7.

Monto total: $10.515.000 COP

| Componente | Valor (COP) |
| --- | --- |
| Integración enfoque de género y autonomía económica | $3.004.000 |
| Módulo VBG y rutas de atención | $3.004.000 |
| Herramientas TIC para funcionarios | $2.504.000 |
| Botón de pánico y red autoprotectora | $2.003.000 |
| Total, | $10.515.000 |

## 8. Indicadores de resultado

- Indicador I3.R2: Número de mujeres que utilizan la aplicación móvil para prevención y atención de las VBG (representativo, no se puede garantizar que se registren las 200 mujeres que se mencionan).

Meta:

- 200 mujeres utilizan la aplicación Siembra adaptada para el abordaje de las Violencias Basadas en Género.

## 9. Resultados esperados

- Aplicación SiembraApp móvil adaptada con enfoque de género y DDHH.

- Mujeres rurales con mayor acceso a información, rutas de atención y mecanismos de autoprotección.

- Funcionarios públicos con herramientas TIC para una atención y seguimiento más eficiente de las VBG.

- Fortalecimiento de la articulación comunitaria entre la RMRNB y las Juntas de Acción Comunal.

Nota: esta propuesta se presenta como un aporte estratégico al fortalecimiento de capacidades comunitarias y tecnológicas para la prevención y atención de las Violencias Basadas en Género en los Montes de María.

Anexo - 18 de febrero de 2026

## 10. Desglose

Metodología para implementar

Se encuentra en:

Sección 5. Metodología de trabajo

Incluye:

- Enfoque metodológico (ágil y participativo si es posible dentro del tiempo pactado).

- Fases claramente delimitadas.

- Actividades por fase.

- Relación con validación comunitaria e institucional.

- Enfoque técnico y territorial.

Estado: Cumple el criterio solicitado.

Cronograma estimado del tiempo de ejecución

Se encuentra en:

Sección 6. Cronograma estimado

Incluye:

- Distribución por semanas.

- Actividades por bloque temporal.

- Duración total de 8 semanas (2 meses).

- Inicio condicionado a firma de ODS.

Estado: Cumple el criterio solicitado.

Presupuesto detallado

Se encuentra en:

Sección 7. Presupuesto y plan de pagos

Incluye:

- Valor total.

- Distribución por componente.

- Plan de pagos mensual mes vencido.

- Valores específicos por cuota.

- Condiciones de entrega contra pago.

Estado: Cumple el criterio solicitado.

Resultados esperados

Se encuentra en:

Sección 9. Resultados esperados

Incluye:

- Resultados técnicos (App adaptada).

- Resultados sociales (mujeres con acceso a rutas).

- Resultados institucionales (funcionarios con herramientas TIC).

- Resultado articulación comunitaria.

Estado: Cumple el criterio solicitado.

“La aplicación SiembraApp móvil integrará herramientas tecnológicas ya existentes y validadas a nivel nacional, tales como líneas oficiales de atención, formularios digitales de registro, rutas institucionales y mecanismos de comunicación inmediata, evitando desarrollos complejos y garantizando sostenibilidad, bajo estándares web (HTML5, CSS3, JavaScript, Android y otras tecnologías) compatibles con la arquitectura actual de la App.”